**Adaptações do Cronograma – Semana 1 (03-09/09/2024)**

Atividades Planejadas – Término da Formação da Equipe, Elaboração da descrição do projeto. Logo foram realizadas as atividades de 1 a 3.

Tudo ocorreu dentro do planejado, porém assumindo que o a elaboração da descrição do projeto fosse atrasada, a seguinte correção poderia ter sido feita.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades do C. Crítico | Duração Normal | Custo Normal | Duração Acelerada | Custo Aceleração | Diferença custos | Diferença Durações | Custo/unidade.ac. |
| 1-2 | 5 | 200 | - | - | - | - | - |
| 2-3 | 4 | 500 | 2 | 800 | 300 | 2 | 150 |