**Adaptações do Cronograma – Semana 5 (1-8/10/2024)**

Atividades Planejadas – Revisão e Correção dos Casos de uso de alto nível, Entrega inicial do diagrama de classes, entrega inicial dos diagramas de casos de uso, casos de uso expandidos, diagrama sequencial e diagrama de comunicação, correção dos diagramas sequenciais e de comunicação e dos casos de uso alto nível. Logo foram realizadas as atividades 9,10,11,12,13,14,15,18,19.

Ocorreu um atraso de 5 dias na entrega da revisão dos casos de uso de alto nível , impedindo a finalização da correção, porem ainda estamos na margem de tempo disponível para a conclusão devido a folga entre a correção dos casos de nível de alto nível e a próxima tarefa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades do C. Crítico | Duração Normal | Custo Normal | Duração Acelerada | Custo Aceleração | Diferença custos | Diferença Durações | Custo/unidade.ac. |
| - | - | - | - | - | - | - | - |